Приложение 2

Информация по новым инвестиционным проектам осуществляемых предприятиями

городского округа «Город Йошкар-Ола», планируемым к реализации в 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование предприятия (инвестора) | Инициатор инвестиционного проекта | Ф.И.О. руководителя (куратора) проекта | Наименование проекта | Плани-руемый срок ввода | Предполагае-мая стоимость проекта, (млн. руб.) | В том числе на оборудование (млн. руб.) | Предполагаемая отгрузка продукции (объем оказания услуг) после выхода на проектную мощность в год, (млн. руб.) | Планиру-ется создать рабочих мест, (чел.) | Плани-руемая заработ-ная плата, (тыс. руб.) | Планируе-мые налоговые поступления в бюджет РМЭ, (млн. руб.) | Примечание (ход реализации проекта) (просмотреть примечание, суммы по проектам, добавить новые проекты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | Косырева Ирина Васильевна | Техническое перевооружение (III этап продолжение) | 3 кв. 2014 г. | 165,781 | 113,202 | - | - | - | 0,5 | Проект реализован |
|  |  |  |  | Обновление оборудования Производственных цехов и развитие ФТ | 1 полугодие 2015 гг. | 162,5 | 146,20 | - | 46 | 36,8 | 11,0 | Приобретены: комплект оборудования по убойному цеху, оборудование для мойки и дезинфекции, пила ленточная, модуль полного гигиенического контроля, воздухоохладители ,машина для разделения колб.изделий, оборудование для фирменной торговли и т.д. |
|  | ОАО «ММЗ» | ОАО «ММЗ» | Ефремов Борис Иванович | Техническое перевооружение | 2014 г. | 547,0 | 440,0 | - | 233 | 29,9 | 35,78 | Проведена модернизация координатно-расточного станка. Приобретено: выпрямитель Flex Kraft с силовым модулем, токарный автомат продольного сечения – 2 шт., комплекс технологический универсальный аппаратно-программный тестового контроля и диагностики, широкоформатный принтер. Проект реализуется по графику. |
|  | ОАО «Марбиофарм» | ОАО «Марбиофарм» | Болдов Дмитрий Васильевич | Приобретение технологического оборудования | 2014 г. | 97,7 | 20,3 | - | - | - | 2,5 | Приобретены: шкаф сушильный, лифт для склада, погрузчик. Проект реализуется по графику. |
|  | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | Сапрыкин Вячеслав Викторович | Модернизация технологии изготовления МС (автоматическая линия) | 3 квартал 2014 г. | 48,0 | 48,0 | - | 10 | 22,0 | 1,0 | Приобретено оборудование, осуществляется его настройка и наладка. Проект реализуется по графику. |
|  |  | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | Сапрыкин Вячеслав Викторович | Производство OSM-35 Smart_1 | 2 квартал 2014 г. | 46,0 | 28,0- | - | 8 | 22,0- | 1,0 | Завершена реконструкция помещения, приобретено оборудование, ведется отладка технологического процесса. Ввод в эксплуатацию запланирован на май 2014 г. Проект реализуется по графику. |
|  |  | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | Сапрыкин Вячеслав Викторович | Производство узлов SM со строительством производственного корпуса площадью 14,75 тыс.кв.м. | 4 квартал 2014 г. | 500,0 | перечень оборудования уточняется | 300,0 | 30 | 22,0 | 10,4 | Завершен монтаж производственного корпуса. Ведется отделка внутренних помещений и монтаж внутренних систем отопления, вентиляции и электроснабжения. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь-ноябрь 2014 г. Проект реализуется по графику. |
|  | ФЛ «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | ФЛ «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Котиков Виктор Иосифович | Новое строительство и реконструкция КТП и ВЛ | 2014 г. | 169,5 | 13,4 | - | - | - | 3,4 | Ведется новое строительство и реконструкция КТП и ВЛ для потребителей до 15 кВт.. Проект реализуется по графику. |
|  | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | Бондарчук Игорь Леонидович | Реконструкция систем тепло- и электроснабжения г. Йошкар-Олы, новое строительство | 2014 г. | 88,2 | 15,0 | - | - | - | 1,6 | Ведется строительство производственно-служебного корпуса (I очередь) на территории ТЭЦ-1, реконструкция электросетей, теплосетей и теплоисточникв. |
|  | Филиал ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» | Филиал ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» | Вихарев Алексей Петрович | Техническое перевооружение производства | 2014 г. | 229,8 | 5,0 | - | - | - | 4,9 | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Газпром распределение Йошкар-Ола» | ООО «Газпром распределение Йошкар-Ола» | Еремин Александр Николаевич | Новое строительствыо, реконструкция и техническое перевооружение | 2015 г. | 72,87 | 1,24 | - | - | - | 12,3 | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | О АО «ЗПП» | О АО «ЗПП» | Козлов Петр Иванович | Технологическая модернизация производства | 4 кв. 2014 г. | 157,9 | 150,0 | 915,0 | - | - | 0,75 | Проект завершен, оборудование введено в эксплуотацию в срок |
|  |  | О АО «ЗПП» |  | Внедрение передовых технологий изгоовления керамических масс и высокотемпературного обжига плат | 2016 г. | 600,0 | 515,0 | 2000 |  |  |  | Ведутся переговоры |
|  | ООО «НПФ «Геникс» | ООО «НПФ «Геникс» | Никитин Геннадий Сергеевич | Разработка, внедрение и производство новых дезинфицирующих средств | 2013-2016 гг. | 24,0 | 20,0 | - | - | - | 0,1 | Получены свидетельства о государственной регистрации новых дезинфицирующих средств. |
|  |  |  |  | Модернизация и техническое переоснащение производства |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено: разливочные линии АРЛ-4 и АМД-12, паллетоупаковщик, реактор, сборник, полуавтомат розлива, погрузчик вилочный, конвейер прикатывающий, ленточный и обкаточный транспортеры, осушители воздуха. |
|  |  | ООО «НПФ «Геникс» | Никитин Геннадий Сергеевич | Новый производственный корпус в Мышино | 2014-2015 гг. | 25,0 | 5,0 | 50,0 | 15 | 20,0 | 2,0 | Разработана ПСД. Ведется строительство корпуса. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Русский Пеллет» | ООО «Русский Пеллет» | Лоханов Николай Анатольевич | Организация производства по выпуску топливных гранул пеллет | 2014 г. | 435,72 | 293,2 | 112,9 | 62 | 22,2 | 4,7 | Начат выпуск продукции. Решается вопрос по сертификации оборудования и окончании пусконаладочных работ. В апреле 2014 года намечен ввод в эксплуатацию собственной лаборатории и подготовки документов к ее сертификации. Проект реализуется по графику. |
|  | ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» | ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» | Моисеев Алексей Иванович | Модернизация производства | 2014 г. | 33,0 | 23,0 | - | - | - | 0,2 | Приобретен гидравлический пресс. Проект реализуется по графику. |
|  | ЗАО «Портал» | ЗАО «Портал» | Шигапов Марат Гаптыльфартович | Приобретение технологического оборудования | 2014 г. | 268,0 | 267,5 | - | - | - | - | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Универсал» | ООО «Универсал» | Хисматуллина Суфия Нурфаисовна | Модернизация и расширение производства | 2014 г. | 171,5 | 71,3 | - | 59 | 18,0 | 4,86 | Планируется строительство новых торговых площадей и модернизация действующих. |
|  | ООО «Родэл» | ООО «Родэл» | Бобров Владимир Евгеньевич | Здание административное двухэтажное | 2015 г. | 35,8 | - | - | - | - | - | Завершено строительство. |
|  | ИП Вафин А.Х. | ИП Вафин А.Х. | Вафин Альберт Хатифович | Строительство цехов вибропрессования железобетонных колец, дорожных бордюров и тротуарной плитки (№1,2) | 2014 г. | 30,0 | 12,0 | 30,0 | 9 | 22,0 | 1,5 | Завершено строительство цехов. В цехе вибропрессования дорожных бордюров и тротуарной плитки завершен монтаж оборудования, ведутся пуско-наладочные работы, запуск запланирован на апрель 2014 года. В цехе вибропрессования железобетонных колец ведется монтаж оборудования. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Мелета» | ООО «Мелета» | Маргин Николай Анатольевич | Строительство пристроя и реконструкция корпуса под производство заготовок для металлорежущих изделий, ул. Строителей,98 | 4 кв. 2014 г. | 2,0 | 1,0 | 14,0 | 2 | 14,0 | 1,2 | Ведется реконструкция основного корпуса, заложен фундамент под пристрой. Определяется перечень оборудования. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Антенор» | ООО «Антенор» | Маргина Галина Николаевна | Строительство корпуса для изготовления изделий из пластмассы | 4 кв. 2014 г. | 6,0 | - | 27,0 | 1 | 20,0 | 3,0 | Завершен монтаж производственного корпуса. Ведется монтаж системы электроснабжения. Определяется перечень оборудования. Проект реализуется по графику. |
|  | ОАО «Континент» (г. Йошкар-Ола) | ОАО «Континент» | Заричный Владимир Владимирович | Глубокая переработка низкосортной древесины и изготовление поддонов (тары) | 2014 г. | 40,0 | 20,0 | 30,0 | 40 | 12,0 | 1,15 | Завершен монтаж распиловочного станка, 3-х сушильных камер. Завершено строительство котельной, административно-бытового корпуса. Завершаются работы по подведению газа. Запуск запланирован на апрель 2014 г. Проект реализуется по графику. |
|  | ОАО «МегаФон» | ОАО «МегаФон» | Кошкин Алексей Сергеевич координатор проекта - Никитин Денис Александрович | Строительство волоконнооптических линий связи, базовых станций, сети Vimax в Республике Марий Эл | 2012 г. | 199,5 | 30,9 | - | 20 | 15,0 | 46,24 | Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объектов. Рассматривается вопрос финансирования проекта. |
|  | ООО «Технотех» (г. Йошкар-Ола) | ООО «Технотех» | Семенов Дмитрий Владимирович | Модернизация производства печатных плат и организация собственного производства стеклотекстолита (II очередь) | 1 квартал 2014 г.. | 196,0 | 120,0 | - | 10 | 17,0 | 20,214 | С начала реализации проекта освоено инвестиций на сумму 184,0 млн. рублей. Приобретено оборудование для модернизации и технического перевооружения производства печатных плат. Установлены новые линии по производству фольгированного стеклотекстолита марки FR-4 и монтажу электронных компонентов на поверхности печатной платы. Выход на полную мощность запланирован в 1 квартале 2014 года. Проект реализуется по графику |
|  |  |  |  | Модернизация оборудования и расширение деятельности ООО «Технотех» 2 этап | 2014 г. | 66,79 | 56,66 | - | - | - | 1,2 | Приобретено оборудование для производства печатных плат. |
|  | ООО Фирма «Принтстайл» (г. Йошкар-Ола, Кокшайский пр.) | ООО Фирма «Принтстайл» | Аржанович Андрей Викторович | Строительство нового корпуса типографии | 2014 г. | 200,0 | 120,0 | 400,0 | 30 | 17,0 | 2,78 | Разработана ПСД. Заключен договор на поставку печатной машины «КБА рапида 106». Проведены подготовительные работы участка под строительство. Залиты ростверки, завершена вертикальная планировка участка, установлена трансформаторная подстанция на 3,2 мВт. Заказаны стеновые панели и железобетонные конструкции. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Премьер-Авто» | ГК «Альянс-Авто» | Козадаев Владимир Валерьевич | Строительство здания автосалона и автомобильной парковки, г.Йошкар-Ола, Кокшайский тракт | 2014 г. | 130,0 | 20,0 | 68,4 | 70 | 17, 8 | 4,125 | Получен ордер на земляные работы, смонтирована временная КТП. Начаты земляные работы по расчистке земельного участка, установка ограждения, прокладка траншей под водопровод. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Марийский полиграфическо-издательский комбинат» | ООО «ОДИС –Недвижимость» | Денисов Д.А. | Реконструкция Полиграфкомбината | 2012-2013 | 257,8 100,4 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ собственными силами (с НДС), тыс. руб.- 7112(аренда площадей) Поступление налогов во все уровни бюджетов и во внебюджетные фонды, тыс. руб. – 922 Планируется сдача площадей в аренду | Освоено в 2013 году- 239678 тыс.руб. источник финансирования – собственные и заемные средства Открытие торгового центра «ЦУМ» |
|  | ООО РИЦ «Интер-Холд» | ООО «ОДИС –Недвижимость» | Денисов Д.А. | Строительство торгово-офисного центра по ул.Анциферова, 21 | 2012-2013 | 113,8 | Планируется сдача площадей в аренду | Ведется строительство торгово-офисного центра |
|  | Реконструкция Центрального рынка (1 и 2 очередь) | ООО «ОДИС –Недвижимость» | Денисов Д.А. | Реконструкция Центрального рынка с расширением площадей и многоуровневой парковкой | 2012-2013 | 206,8 | Планируется сдача площадей в аренду | Завершается реконструкция 1 очереди |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Наномет» | Общество с ограниченной ответственностью «Наномет» |  | Разработка и освоение производства новых изделий из композиционных материалов |  | 4,0 | Отгрузки нет, ведутся подготовительные работы, создано три раб. места | 1 кв. 2014г.- срок начала реализации проекта, источник финансирования – собственные средства |
|  | ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» | ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» |  | Приобретение нового современного оборудования |  | 62,0 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ собственными силами (с НДС), тыс. руб.- 310235 Поступление налогов во все уровни бюджетов и во внебюджетные фонды, тыс. руб. – 84233 | январь 2014г.- срок начала реализации проекта, источник финансирования – заемные средства |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Русь –Бейкери» | Общество с ограниченной ответственностью «Русь –Бейкери» | Поздеев Сергей Валерьевич | Расширение печного отделения, модернизация оборудования |  | 4,8 |  | Освоено в 2013 году – 4408,4 тыс . руб. август 2013г. - срок начала реализации проекта, источник финансирования – собственные средства |