ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 03.08.2012 г.							№1955

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.03.2010 г. № 766

# П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.03.2010 г. № 766 «О подготовке к переходу предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде» (в редакции от 18.06.2012 № 1462) следующие изменения:

а) приложение № 1 «Реестр муниципальных услуг администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное указанным выше постановлением, признать утратившим силу.

б) план-график перехода администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в электронном виде, утвержденный указанным выше постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.06.2012г. № 1462 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.03.2010 № 766» признать утратившим силу, кроме пункта 2.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя мэра города  Йошкар-Олы  Юдину Н.М.

И.о. мэра города Йошкар-Олы                                                     П.Плотников

Приложение к постановлению

администрации   городского  округа

«Город     Йошкар-Ола»

от _________ 2012г. №_____

# План-график
перехода администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

# на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в электронном виде

| Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в электронном виде* |
| --- | --- | --- |
|  |  | факт | план |
|  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| Предоставление земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 7 сентября 2010г. | 25 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 23 сентября 2010г. | 30 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Предоставление земельных участков для строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Йошкар-Олы | 23 сентября 2010г. | 30 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием заявлений для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей», постановка на учет молодых семей | Отдел молодежной политики управления образования | 29 сентября 2010г. | 22 октября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Выдача архивных справок, копий документов, и выписок. Выдача копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Архивный сектор отдела делопроизводства | 15 ноября 2010г. | 15 декабря 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | - |
| Выдача градостроительного плана земельного участка | Управление архитектуры и градостроительства | 8 октября 2010г. | 8 октября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием заявлений и выдача документов о согласовании актов выбора земельных участков | Управление архитектуры и градостроительства | 9 ноября 2010г. | 9 ноября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием заявлений об определении размера компенсационной стоимости повреждаемых или уничтожаемых зеленых насаждений и заключении договора о возмещении стоимости повреждаемых или уничтожаемых зеленых насаждений | Комитет экологии и природопользования | 13 ноября 2010г. | 15 декабря 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Согласование размещения объектов строительства | Комитет экологии и природопользования | 13 ноября 2010г. | 15 декабря 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Согласование работ на особо охраняемых природных территориях, памятниках природы местного значения | Комитет экологии и природопользования | 13 ноября 2010г. | 15 декабря 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Согласование мероприятий в сфере обеспечения экологической безопасности, окружающей среды и благоустройства города | Комитет экологии и природопользования | 13 ноября 2010г. | 15 декабря 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Согласование реконструкции и сноса зеленых насаждений | Комитет экологии и природопользования | 13 ноября 2010г. | 15 декабря 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Управление архитектуры и градостроительства | 14 октября 2010г. | 14 октября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | - |
| Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Отдел строительства | 6 октября 2010г. | 6 октября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | - |
| Выдача разрешения на строительство | Управление архитектуры и градостроительства | 15 октября 2010г. | 15 октября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | - |
| Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Управление архитектуры и градостроительства | 15 октября 2010г. | 15 октября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | - |
| Выдача разрешения на установку рекламной конструкции | Управление архитектуры и градостроительства | 15 октября 2010г. | 15 октября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния рождения | отдел ЗАГС | 7 октября 2010г. | 25 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния заключения брака | отдел ЗАГС | 7 октября 2010г. | 25 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния расторжение брака | отдел ЗАГС | 7 октября 2010г. | 25 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния усыновления (удочерения) | отдел ЗАГС | 7 октября 2010г. | 25 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния установления отцовства | отдел ЗАГС | 7 октября 2010г. | 25 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния перемены имени | отдел ЗАГС | 7 октября 2010г. | 25 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния смерти | отдел ЗАГС | 7 октября 2010г. | 25 ноября 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Отдел учета и распределения жилой площади | 15 ноября 2010г. | 15 декабря 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Отдел учета и распределения жилой площади | 15 ноября 2010г. | 15 декабря 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Управление образования | 30 сентября 2010г. | 12 октября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полногоального общего, основного общего, среднего ()о образования "кое обеспечениеобслуживания. значенияазовательного процесса, рожд) общего образования, а так же дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» | Управление образования | 17 августа 2010г. | - | - | - | - |
| Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 30 сентября 2010г. | 12 октября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетним гражданином | Управление образования | 8 октября 2010г. | 8 октября 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Выдача разрешений на право организации розничных рынков | Отдел торговли и потребительского рынка | 20 сентября 2010г. | 15 декабря 2010г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья | Отдел экономики | 15 ноября 2010г. | 15 декабря 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Предоставление субсидий и межбюджетных субсидий в рамках муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства | 15 ноября 2010г. | 15 декабря 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Присвоение наименований улицам, площадям и скверам городского округа «Город Йошкар-Ола» | Отдел организационной работы | 1 августа 2012г. | 1 августа 2012г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Выдача копий правовых актов, изданных администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» | Отдел делопроизводства | 1 августа 2012г. | 1 августа 2012г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |
| Выдача справок, копий, выписок из архивных документов и похозяйственных книг | Семеновское управление | 1 августа 2012г. | 1 августа 2012г. | до 1 июля 2012г. | до 1 января 2013г. | до 1 января 2014г. |
| Выдача разрешения на изменение имени (фамилии) несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет | Управление образования | 12 октября 2011г. | - | - | - | - |
| Выдача разрешения на осуществление несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет ухода за престарелым гражданином, инвалидом | Управление образования | 12 октября 2011г. | - | - | - | - |
| Выдача разрешения на распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетним гражданам | Управление образования | 12 октября 2011г. | - | - | - | - |
| Устройство (помещение под надзор) несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 12 октября 2011г. | - | - | - | - |
| Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей | Финансовое управление | 30 декабря 2011г. | 30 декабря 2011г. | 1 июля 2013г. | 1 июля 2013г. | 1 января 2014г. |

___________________

# * Содержание мер, осуществляемых на этапах перехода на предоставление муниципальных услуг и исполнение государственных муниципальных функций в электронном виде:

I этап  -   размещение информации о муниципальной услуге и муниципальной функции в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

II этап  -   размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III этап  -  обеспечение возможности для заявителей в целях получения государственных услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

IV этап  -  обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления муниципальной услуги или исполнения муниципальной функции.

V этап  -  обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.

__________________________________________