Приложение 2

Информация по новым инвестиционным проектам осуществляемых предприятиями

городского округа «Город Йошкар-Ола», планируемым к реализации в 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование предприятия (инвестора) | Инициатор инвестиционного проекта | Ф.И.О. руководителя (куратора) проекта | Наименование проекта | Плани-руемый срок ввода | Предполагае-мая стоимость проекта, (млн. руб.) | В том числе на оборудование (млн. руб.) | Предполагаемая отгрузка продукции (объем оказания услуг) после выхода на проектную мощность в год, (млн. руб.) | Планиру-ется создать рабочих мест, (чел.) | Плани-руемая заработ-ная плата, (тыс. руб.) | Планируе-мые налоговые поступления в бюджет РМЭ, (млн. руб.) | Примечание (ход реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | Цинпаев Магомед Абдуллаевич | Техническое перевооружение (III этап) | 2012 г. | 107,5 | 62,6 | 3900,0 | - | 35,7 | 124,,3 | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | ОАО «ММЗ» | ОАО «ММЗ» | Ефремов Борис Иванович | Техническое перевооружение | 2012 г. | 504,6 | 433,5 | 3722,5 | - | 19,4 | 27,52 | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | ОАО «Марбиофарм» | ОАО «Марбиофарм» | Болдов Дмитрий Васильевич | Приобретение технологического оборудования | 2012 г. | 24,0 | 11,6 | 720,0 | - | 14,7 | 1,7 | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | Сапрыкин Вячеслав Викторович | Модернизация производства | 2012 г. | 48,0 | 48,0 | 1700,0 | - | 21,0 | 1,8 | Определен перечень оборудования. Приобретено оборудования на 3 млн.рублей. Проект реализуется по графику. |
|  | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | Сапрыкин Вячеслав Викторович | Реконструкция сборочного цеха | 2012 г. | 25,0 | - | - | - | - | - | Осуществляется реконструкция помещения (ул. Строителей, 95, завод «Новатор»). Проект реализуется по графику. |
|  | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | Сапрыкин Вячеслав Викторович | Строительство производственного корпуса площадью 15,0 тыс.кв.м. | 2013 г. | 350,0 | перечень оборудования уточняется | 300,0 | 100 | 20,0 | 10,0 | Завершается разработка проектно-сметной документации, осуществлен заказ металлоконструкций и произведена предоплата. В апреле 2012 г. планируется начать строительство. Проект реализуется по графику. |
|  | ФЛ «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | ФЛ «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Котиков Виктор Иосифович | Новое строительство | 2012 г. | 58,3 | 10,0 | 0,713 | - | - | - | Устанавливаются КТП разных мощностей в зависимости от нагрузки потребителей. Проекты реализуются в соответствии с ИПР 2012 года |
|  | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | Бондарчук Игорь Леонидович | Реконструкция Системы электроснабжения г. Йошкар-Олы | 2012 г. | 56,0 | 10,0 | - | - | - | - | Строительство базы электросетей на территории ТЭЦ-1. Реконструкция эл.сетей |
|  | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | Бондарчук Игорь Леонидович | Реконструкция системы теплоснабжения г. Йошкар-Олы | 2012 г. | 30,0 | 15,0 | - | - | - | 0,2 | Реконструкция теплосетей и теплоисточников |
|  | Филиал ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» | ЗАО «Комплексные энергетические системы» | Добров Сергей Вячеславович | Реконструкция и техническое перевооружение | 2012 г. | 121,6 | 3,0 | 1657,7 | - | 22,3 | - | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | ЗАО «Потенциал» | Корпорация Шнайдер Электрик | Кудря Валерий Владимирович | Техническое перевооружение | 2012 г. | 90,0 | 12,10 | 1240,0 | - | 12,7 | 3,38 | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | ЗАО СКБ «Хроматэк» | ЗАО СКБ «Хроматэк» | Загайнов Вениамин Федорович | Приобретение технологического оборудования | 2012 г. | 20,0 | 15,0 | 450,0 | - | 26,6 | 2,1 | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Газпром распределение Йошкар-Ола» | ООО «Газпром распределение Йошкар-Ола» | Ганичев Василий Александрович | Реконструкция и техническое перевооружение | 2012 г. | 70,5 | 4,5 | 460,8 | - | 20,5 | 202 | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
|  | ОАО «ЗПП» | ГК «Ростехнологии» | Камалдинов Рафик Ильясович | Приобретение технологического оборудования | 2012 г. | 31,0 | 26,9 | 550,0 | - | 18,0 | 2,6 | Приобретен генератор азота, ввод в эксплуатацию в 2012г. Проект реализуется по графику. |
|  | ОАО "Контакт" | ОАО "Контакт" | Коробейников Андрей Витальевич | Приобретение оборудования для производства торгово-холодильного оборудования | 2012 г. | 202,2 | 199,4 | 805,73 | 10 | 21-25 | 22,3 | Оборудование частично поставлено, ведется монтаж. Проект реализуется по графику. |
|  | ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов» (г. Йошкар-Ола) | ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов» | Поздеев Андрей Валерьевич | Приобретение технологического оборудования | 2012 г. | 30,0 | 30,0 | 200,0 | - | 13,2 | 0,4 | Определен перечень оборудования, рассматривается вопрос о сроках его поставки. Проект реализуется по графику. |
| Проекты по развитию производства |
|  | ООО «Фирма «Сувенир» (г. Йошкар-Ола) | ООО «Фирма «Сувенир» | Заитов Шамиль Мирзиевич | Приобретение оборудования для производства кваса, строительство (реконструкция) магазина | март 2012 г. | 33,0 | 18,0 | 15,0 | 20 | 15,0 | 1,0 | Квасной участок введен в эксплуатацию в 2011 г. Завершена внутренняя отделка магазина (I этаж), ввод объекта – март 2012 г. Помещение II этажа сдано в аренду. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Фирма «Сувенир» (г. Йошкар-Ола) | ООО «Фирма «Сувенир» | Заитов Шамиль Мирзиевич | Приобретение производственных площадей хлебозавода № 3 и организация производства хлебобулочных изделий (сушек и пряников) | 2012 г. | 116,7 | 64,7 | 115,0 | 50 | 15,0 | 12,5 | Приобретены производственные площади, проведены ремонтные работы. Подписан контракт на приобретение линии по производству сушек и пряников, оплачено 70 % от стоимости оборудования. Осуществляется установка и монтаж части оборудования по производству пряников. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Махаон» (г. Йошкар-Ола) | ООО «Махаон» | Степанов Алексей Витальевич | Приобретение хлебобулочного и газогенераторного оборудования | 2012 г. | 8,0 | 7,5 | 340,0 | - | 16,0 | 1,0 | Прорабатывается вопрос приобретения газогенераторного оборудования стоимостью 7,5 млн. руб. Проект реализуется по графику. |
|  | ОАО «Континент» (г. Йошкар-Ола) | ОАО «Континент» | Заричный Владимир Владимирович | Глубокая переработка низкосортной древесины и изготовление поддонов (тары) | 2011-2012 гг. | 40,0 | 20,0 | 30,0 | 40 | 12,0 | 3,5 | Приобретена производственная площадка (ул. Мышино). Поступило технологическое оборудование, ведется его монтаж. Ведется замена покрытия полов, установка промышленных ворот. Срок ввода – IIкв. 2012 г. Проект реализуется по графику. |
|  | ОАО «МегаФон» | ОАО «МегаФон» | Кошкин Алексей Сергеевич координатор проекта - Никитин Денис Александрович | Строительство волоконнооптических линий связи, базовых станций, сети Vimax в Республике Марий Эл | 2012 г. | 199,5 | 30,9 | - | 20 | 15,0 | 46,24 | Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объектов. Рассматривается вопрос финансирования проекта. |
|  | ООО «Технотех» (г. Йошкар-Ола) | ООО «Технотех» | Семенов Дмитрий Владимирович | Организация производства стеклотекстолита (I очередь) | март 2012 г. | 150,0 | 120,0 | 120,0 | 10 | 17,0 | - | Заключен договор на поставку оборудования с ООО «СТ-нетворкинг» на сумму 118,5 млн. руб. В 2011 году поступило оборудование (Италия) на сумму 85,5 млн. руб., ведется монтаж и пусконаладочные работы. Завершена реконструкция объектов энергоснабжения. В январе 2012 года поступило оборудование на сумму 16,2 млн.рублей. Проект реализуется по графику |
|  | ООО «Русское поле» (г. Йошкар-Ола) | ООО «Русское поле» | Севастьянов Андрей Викторович | Строительство цеха по выпечке хлебобулочных изделий в микрорайоне Звездный | 2012 г. | 50,0 | 35,0 | 18,0 | 65 | 13,0 | 1,7 | Приобретено оборудование, в том числе 2-е немецких линии по производству хлебобулочных изделий, и резервная печь. Осуществляется поиск помещений для размещения производства. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Русь-Бейкери» (г. Йошкар-Ола, Элеваторный пр.) | ООО «Русь-Бейкери» | Дубников Константин Иванович | Строительство складских и холодильных помещений для сырья | 2012 г. | 80,0 | 70,0 | - | - | - | 1,3 | Разрабатывается проектно-сметная документация. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Транстехсервис» | Холдинг Транстехсервис | Кузьмин Михаил Игоревич | Строительство автомобильной деревни (II очередь) | 2012 г. | 91,5 | 20,0 | 303,5 | 42 | 25,0 | 7,5 | Сдача II очереди апрель-май 2012 Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Транстехсервис» | Холдинг Транстехсервис | Кузьмин Михаил Игоревич | Строительство автомобильной деревни ( III очередь) | 2012г. | 62,0 | 20,0 | 60,0 | 33 | 25,0 | 5,5 | Завершены работы по закладке фундамента, возведены металлоконструкции III очереди автосалона «Шкода» (подрядная организация – ООО «Митро плюс») планируемый ввод октябрь-ноябрь 2012 г. Объявлен тендер дистрибьюторов на IV очередь (проект в стадии разработки) Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Промо-Пак» (г. Йошкар-Ола) | ООО «Промо-Пак» | Трофимов Денис Александрович | Расширение производства | 2012 г. | 49,5 | 35,0 | 170,0 | 5 | 17,0 | 8,3 | Завершено строительство 1 корпуса и котельной, ведется строительство II корпуса. Поступила первая часть оборудования. В I кв. 2012 г. планируется монтаж оборудования. Во II кв.2012 г. начнется выпуск продукции. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО Фирма «Принтстайл» (г. Йошкар-Ола, Кокшайский пр.) | ООО Фирма «Принтстайл» | Аржанович Андрей Викторович | Строительство нового корпуса типографии | 2012 г. | 140,0 | 71,8 | 300,0 | 30 | 17,0 | 3,5 | Осуществляется разработка ПСД. Заказан проект по озеленению (компенсирующий вырубку зеленых насаждений). Подписан договор на технологическое присоединение ТП Чигашево, договор аренды земельного участка. Выбирается проектная организация. Рассматривается вопрос о сроках поставки печатной машины «КБА рапида 106». Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Универсал» |  | Хисматуллина Суфия Нурфаисовна | Строительство торгового центра в сквере по ул. Й.Кырли | 2013г. | 107,0 | 25,0 | - | 104 | 12,0 | - | Открытие магазинов «Большой Наш» и «Наш хозяйственный» |
|  | ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов» (г. Йошкар-Ола) | ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов» | Поздеев Андрей Валерьевич | Организация производства глубокой переработки зерна | 2013 г. | 800,0 | Проект в стадии разработки | Разрабатывается бизнес-план проекта. Рассматриваются вопросы привлечения кредитных ресурсов. Проект реализуется по графику. |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» |  |  | Строительство мини-ТЭЦ в г.Волжске | 2014 г. | 802,96 |  | Объем реализации в 2014 году – 1519 млн.руб. Оптимизация теплоснабжения, снижение удельных затрат на выработку теплоэнергии, повышение качества теплоснабжения |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» |  |  | Строительство мини-ТЭЦ в г.Звенигово | 2014 г. | 802,96 |  | Объем реализации в 2014 году – 1519 млн.руб. Оптимизация теплоснабжения, снижение удельных затрат на выработку теплоэнергии, повышение качества теплоснабжения |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» |  |  | Строительство мини-ТЭЦ в г.Козьмодемьянске | 2014 г. | 800 |  | Объем реализации в 2014 году – 1519 млн.руб. Оптимизация теплоснабжения, снижение удельных затрат на выработку теплоэнергии, повышение качества теплоснабжения |
|  | ООО «Марийский полиграфическо-издательский комбинат» | ООО «ОДИС –Недвижимость» | Денисов Д.А. | Реконструкция Полиграфкомбината | 2012 | 238,3 | Планируется сдача площадей в аренду | Ведется реконструкция здания с целью открытия торгового центра |
|  | ООО РИЦ «Интер-Холд» | ООО «ОДИС –Недвижимость» | Денисов Д.А. | Строительство торгово-офисного центра по ул.Анциферова, 21 | 2012 | 88,8 | Планируется сдача площадей в аренду | Ведется строительство торгово-офисного центра |
|  | Реконструкция Центрального рынка (1 и 2 очередь) | ООО «ОДИС –Недвижимость» | Денисов Д.А. | Реконструкция Центрального рынка с расширением площадей и многоуровневой парковкой | 2012 | 812,5 | Планируется сдача площадей в аренду | Завершается реконструкция 1 очереди |