Постановление администрации

городского округа

«Город Йошкар-Ола»

от 30.12.2016 № 1862

**Об утверждении муниципальной адресной   
инвестиционной программы на 2017 год**

В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23 декабря 2016 года  
№ 406-VI п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную адресную инвестиционную программу на 2017 год.

2.Получателям бюджетных средств на объекты муниципальной адресной инвестиционной программы ежеквартально направлять информацию об их освоении в отдел экономики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю.

Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов

|  |
| --- |
|  |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 30.12.2016 № 1862 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» НА 2017 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых программ, муниципальных заказчиков, наименование объектов | Год начала строительства  -  Год окончания строительства | Сметная стоимость на 01.01.2017 года, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости на 01.01.2017 года, тыс. руб. | Объемы ассигнований, тыс.руб. | | | | |
| ВСЕГО  (для сведения) | бюджет РФ  (для сведения) | республиканский бюджет Республики Марий Эл (для сведения) | бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Софинансирование строительства средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы на 825 мест | 2017-2018 | 349 921,0 | 349 921,0 | 200 000,0 | 180 000,0 |  | 20 000,0 |  |
| Строительство ливневой канализации по ул. Анникова | 2017-2019 | 49 905,58 | 49 905,58 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| Строительство ливневой канализации по ул. Петрова | 2017-2019 | 140 000,0 | 140 000,0 | 23 000,0 |  |  | 23 000,0 |  |
| Строительство водопровода от деревни Данилово до деревни Якимово | 2017 | 19 981,23 | 19 981,23 | 5 878,0 |  |  | 5 878,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализационного коллектора диаметром 630 мм по б. Ураева – ул. Кирова | нач.2011 г. | 32 858,65 | 22 775,94 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |
| Реконструкция МБДОУ детский сад №49 г. Йошкар-Олы «Лесная сказка», включающая пристрой на 100 мест | 2017 | 68 031,0 | 68 031,0 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |
| Строительство пришкольных стадионов к школам №10, №28 | 2017 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |
| Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для ИЖС, для многодетных семей в деревне Апшакбеляк | нач. 2016г. | 130 000,0 | 114 300,0 | 511,0 |  | \* | 511,0 |  |
| Административное здание с встроено-пристроенными помещениями хозяйственного назначения в Воскресенском парке в г. Йошкар-Оле | 2015-2017 | 32 687,71 | 23 556,85 | 1 000,0 |  | \* | 1 000,0 |  |
| 1.2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию (капитальный ремонт) ДОУ №4 | 2017 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |
| Разработка ПСД на строительство пристроя на 500 мест к школе № 11 | 2017 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |
| Разработка ПСД на строительство пришкольных стадионов к школам №10, №28 | 2017 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| **ИТОГО:** |  |  |  | 269 989,0 | 180 000,0 | \* | 89 989,0 |  |

\* Объемы ассигнований за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл будут уточнены после утверждения Республиканской адресной инвестиционной программы на 2017 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_