| ИНФОРМАЦИЯ о выполнении ведомственной целевой программы функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 01.04.2009 года |
| --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |
|  |  | План | Фактическое финансирование | всего | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | план | факт | Отклонение * |  |
|  |  | бюдже тные | внебюджетные | бюдже тные | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Формирование и эффективное управление собственностью муниципального образования «Город Йошкар-Ола» |  |
| Задача 1 Разграничение муниципальной собственности на землю |  |
| Мероприятия 1. Проведение комплекса землеустроительных работ, связанных с разграничением муниципальной собственности на землю | КУМИ | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество земельных участков | Уч. | 30 | 30 | 0 | -30 |  |
| Мероприятия 2. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество земельных участков | Уч. | 300 | 300 | 46 | -254 |  |
| Мероприятия 3. Регистрация права собственности земельных участков | КУМИ | 2,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | Количество земельных участков | Уч. | 30 | 30 | 46 | +16 |  |
| Мероприятия 4. Оформление документации для организации и проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки для целей жилищного строительства, комплексного освоения, размещения рекламных конструкций и т.д. | КУМИ | 500,0 |  | 41,5 |  | 41,5 | Количество земельных участков | Уч. | 57 | 57 | 5 | -48 |  |
| Мероприятия 5. Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц | КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество земельных участков | Уч. | 500 | 500 | 292 | -208 |  |
| Задача 2 Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в хозяйственный оборот |  |
| Мероприятия 1 Приватизация объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» | КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество приватизированных объектов муниципальной собственности | Ед. | 30 | 30 | 0 | -30 |  |
| Мероприятия 2. Осуществление оценки объектов недвижимости муниципальной собственности | КУМИ | 300,0 | 0 | 47,8 | 0 | 47,8 | Общее количество оценок объектов муниципальной собственности | Шт. | 270 | 270 | 71 | -199 |  |
| Мероприятия 3. Обеспечение защиты иущественных интересов муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в судах общей юрисдикции и арбитражных судах | КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общее количество судебных дел | Ед | 450 | 450 | 66 | -384 |  |
| Мероприятия 4. Приобретение имущества и земельных участков необходимых для реализации полномочий муниципального образования «Город Йошкар-Ола» | КУМИ | 180,0 | 0 | 146,3 | 0 | 146,3 | Количество имущества и земельных участков | Ед. | 15 | 15 | 2 | -13 |  |
| Мероприятия 5 Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций | КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 3 | 3 | 0 | -3 |  |
| Мероприятия 6. Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки | КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования | Ед. | 3261 | 3261 | 3060 | -201 |  |
| Задача 3 Совершенствование системы учета объектов собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола» |
| Мероприятия 1. Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола» | КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общее количество объектов муниципальной собственности | Ед. | 5375 | 5375 | 5361 | -14 |
| Мероприятия 2. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | КУМИ | 270,0 | 0 | 24,4 | 0 | 24,4 | Количество объектов муниципальной собственности | Ед. | 80 | 80 | 3 | -77 |
| Мероприятии 3. Регистрация прав на объекты недвижимости | КУМИ | 10,0 | 0 | 8,1 | 0 | 8,1 | Количество объектов муниципальной собственности | Ед. | 23 | 23 | 81 | 58 |
| Мероприятия 4. Ведение единого реестра и полного учета объектов собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола» | КУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общее количество объектов муниципальной собственности, включенных в реестр | Ед. | 5375 | 5375 | 5361 | -14 |
| Мероприятия 5. Паспортизация и диагностика автомобильных дорог и мостовых сооружений расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» | КУМИ | 1110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество паспортов | Ед. | 11 | 11 | 0 | -11 |
| Мероприятия 6. Проведение профилактических мероприятий направленных на выполнение требований пожарной безопасности объектов муниципальной собственности находящихся в городском округе «Город Йошкар-Ола» | КУМИ | 788,0 | 0 | 35,1 | 0 | 35,1 | Количество объектов муниципальной собственности | Ед. | 1 | 1 | 0 | -1 |
| ИТОГО: |  | 3610,0 | 0 | 303,7 | 0 | 303,7 |  |  |  |  |  |  |

* - Причина отклонения – планирование осуществляется на год (отчетность предоставлена на 01.04.2009 г.).

Заместитель мэра,

Председатель КУМИ г. Йошкар-Олы 	                                    		     П.В. Плотников

Начальник

финансового управления администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                              В.В.Васильев