УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэра

города  Йошкар-Олы

от 08 апреля 2011 года № 819а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

НА 2011 ГОД»

г. Йошкар-Ола

2011 г.

Паспорт

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011 год

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Официальный заказчик и руководитель Программы | Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| Разработчик Программы | Отдел координации городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| Цель Программы | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик существующего жилищного фонда, обеспечивающие гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Основные задачи Программы | Приведение жилищного фонда, находящегося на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно действующему законодательству; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городском округе «Город Йошкар-Ола»; обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов; реализация механизма долевого финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников; оказание содействия собственникам помещений в многоквартирном доме в формировании и развитии товариществ собственников жилья |
| Сроки реализации Программы | 2011 год |
| Исполнители мероприятий Программы | - отдел координации городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; - отдел строительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; - финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; - товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, собственники помещений в многоквартирных домах (по согласованию) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сохранность и повышение потребительского качества жилищного фонда городского округа «Город Йошкар-Ола»; эффективность эксплуатации жилищного фонда; надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения; количество многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт – 2 ед.; общая площадь помещений – 31406,65 кв. м. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Мероприятия Программы реализуются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 14174,787тыс. руб.; бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в размере 7152,713 тыс. руб.; средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в размере 1122,5 тыс. руб. |
| Система организации контроля | Муниципальный контроль осуществляется администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» |

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому состоянию многоквартирных жилых домов, большая часть которых до последнего времени находилась на балансе и обслуживании муниципальных жилищных организаций. Начиная с 1990-х годов, отмечается резкое снижение объемов как капитального, так и текущего ремонта, что привело к накоплению значительных объемов невыполненных ремонтных работ. Следствием высокого износа основных фондов жилого сектора является также низкое качество жилищно-коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителя.

В целях организации эффективной эксплуатации жилищного фонда городского округа «Город Йошкар-Ола», поддержания его эксплуатационного ресурса, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования и определения основных принципов планирования капитального ремонта жилищного фонда возникла необходимость применения программного подхода к решению данной проблемы, которая предопределяет ее социально-экономический характер, невозможность комплексного решения данной проблемы без муниципального регулирования.

Для создания безопасных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий Федеральным законом от                 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены правовые основы предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям.

В муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе «Город  Йошкар-Ола» на 2011 год»  включены  2 многоквартирных дома.

Основные цели, задачи, сроки

и этапы реализации Программы

Целью Программы является улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик существующего жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания, финансовая поддержка в проведении капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении  капитального ремонта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

приведение жилищного фонда, находящегося на территории  городского округа «Город Йошкар-Ола», в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно действующему законодательству;

обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов;

реализация механизма долевого финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников;

оказание содействия собственникам помещений в многоквартирном доме в формировании и развитии товариществ собственников жилья.

Настоящая Программа рассчитана на 2011 год.

Система программных мероприятий

В рамках настоящей Программы проводятся следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в рамках настоящей программы, приведен в приложении № 1.

Ресурсное обеспечение программы

Финансовые средства для реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования.

Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств:

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемых городскому округу «Город Йошкар-Ола» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», предусмотренных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

внебюджетных источников финансирования - средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования составляет 22450,0тыс. руб., в т.ч. средства Фонда – 14174,787 тыс. руб., бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» – 7152,713 тыс. руб., товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах – 1122,5 тыс. руб.

Механизм реализации Программы

К участию в реализации Программы привлекаются администрация городского округа «Город Йошкар-Ола», товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, собственники жилых помещений.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств.

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» представляет перечень домов, включенных в Программу, в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл  для обеспечения софинансирования программных мероприятий из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Организация управления Программой,

контроль за  ходом ее реализации

и оценка эффективности ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет  администрация городского округа «Город Йошкар-Ола».

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» ежеквартально представляет отчет о выполнении Программы мэру города Йошкар-Олы.

Успешное выполнение мероприятий Программы должно обеспечить:

-    замену лифтового оборудования в 2 многоквартирных домах;

- установку приборов учета энергоресурсов (приложение №3);

- снижение уровня износа многоквартирных домов к 2011 году на  0,5%;

- снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 0,5%;

-  привлечение в коммунальную сферу дополнительных финансовых

средств  товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов, иных специализированных

потребительских кооперативов либо собственников помещений в

многоквартирных домах  в размере  1122,5 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по показателям согласно приложению № 2.