УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 24.02.2012 г.№379

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

НА 2012 ГОД»

г. Йошкар-Ола

2012 г.

Паспорт

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012 год

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Официальный заказчик и руководитель Программы | Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» в лице управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| Разработчик Программы | Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| Цель Программы | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик существующего жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Основные задачи Программы | Приведение жилищного фонда, находящегося на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно действующему законодательству; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городском округе «Город Йошкар-Ола»; обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов; реализация механизма долевого финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников; оказание содействия собственникам помещений в многоквартирном доме в формировании и развитии товариществ собственников жилья |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Исполнители мероприятий Программы | - Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; - финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; - управляющие компании (по согласованию); - собственники помещений в многоквартирных домах (по согласованию) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сохранность и повышение потребительского качества жилищного фонда городского округа «Город Йошкар-Ола»; эффективность эксплуатации жилищного фонда; надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения; количество многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт – 5 ед.; общая площадь помещений –53 042,3 кв. м. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Мероприятия Программы реализуются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 29624,914 тыс. руб.; бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в размере 9814,971тыс. руб.; средств собственников помещений в многоквартирных домах в размере 2078,942 тыс. руб. |
| Система организации контроля за реализацией контроля | Текущее руководство и контроль возлагается на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы. Оперативное управление за реализацией Программы осуществляется управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», финансовое управление администрации «Город Йошкар-Ола», управляющие компании еженедельно представляют оперативные отчеты о ходе реализации Программы мэру города Йошкар-Олы, первому заместителю мэра города Йошкар-Олы. Годовой отчет представляется мэру города Йошкар-Олы до 25 января 2013 года. |

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому состоянию многоквартирных жилых домов, большая часть которых до последнего времени находилась на балансе и обслуживании муниципальных жилищных организаций. Начиная с 1990-х годов, отмечается резкое снижение объемов как капитального, так и текущего ремонта, что привело к накоплению значительных объемов невыполненных ремонтных работ. Следствием высокого износа основных фондов жилого сектора является также низкое качество жилищно-коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителя.

В целях организации эффективной эксплуатации жилищного фонда городского округа «Город Йошкар-Ола», поддержания его эксплуатационного ресурса, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования и определения основных принципов планирования капитального ремонта жилищного фонда возникла необходимость применения программного подхода к решению данной проблемы, которая предопределяет ее социально-экономический характер, невозможность комплексного решения данной проблемы без муниципального регулирования.

Для создания безопасных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий Федеральным законом от                 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены правовые основы предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям.

Основные цели, задачи, сроки

и этапы реализации Программы

Целью Программы является улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик существующего жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания, финансовая поддержка в проведении капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении  капитального ремонта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

приведение жилищного фонда, находящегося на территории  городского округа «Город Йошкар-Ола», в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно действующему законодательству;

обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов;

реализация механизма долевого финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников;

оказание содействия собственникам помещений в многоквартирном доме в формировании и развитии товариществ собственников жилья.

Настоящая Программа рассчитана на 2012 год.

Система программных мероприятий

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в рамках настоящей программы, приведен в приложении № 1.

В рамках настоящей Программы проводятся следующие виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение №2):

- замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыши;

- ремонт внутридомовых инженерных систем;

- установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии).

Ресурсное обеспечение программы

Финансовые средства для реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования.

Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств:

- ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемых городскому округу «Город Йошкар-Ола» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», предусмотренных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- внебюджетных источников финансирования - средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования составляет  41578,827 тыс. руб., в т.ч. средства Фонда –29624,914 тыс. руб., бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» – 9874,971 тыс. руб., собственников помещений в многоквартирных домах – 2078,942 тыс. руб.

Механизм реализации Программы

К участию в реализации Программы привлекаются: управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», управляющие организации, собственники помещений многоквартирных домов.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств.

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» представляет муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012 год» в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл  для обеспечения софинансирования программных мероприятий за счет финансовых средств ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Организация управления Программой,

контроль за  ходом ее реализации

и оценка эффективности ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет  мэр города Йошкар-Олы.

Текущее руководство возлагается на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы. В его функции входит:

- контроль за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- мониторинг реализации Программы;

- корректировка  видов работ по капитальному ремонту по итогам   выполненных работ согласно форм КС-2 и КС-3;

- координация действий всех участников Программы;

- подготовка годового отчета;

- информационное сопровождение реализации Программы.

Утвержденная администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» Программа является документом, обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования.

Исполнители мероприятий  Программы представляет отчет о выполнении Программы мэру города Йошкар-Олы до 25 января 2013 года.

Успешное выполнение мероприятий Программы должно обеспечить:

- обеспечение 100% финансирования капитального ремонта

многоквартирных домов за счёт средств, предусмотренных Программой

(приложение №3);

- замену лифтового оборудования в 4 многоквартирных домах;

- установку общедомовых (коллективных) приборов учета энергоресурсов   в 4 многоквартирных домах;

- Привлечение   в  коммунальную   сферу   дополнительных    средств

собственников помещений в    многоквартирных домах  в     размере

2078,942 тыс. руб.