ПРОЕКТ

внесен  мэром

города Йошкар-Олы

__________О.П. Войнов

# Р Е Ш Е Н И Е

Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
пятого созыва

XX сессия                                                                   28 сентября   2011 г.

О готовности объектов жилищно-коммунального

хозяйства к отопительному сезону 2011-2012 г.г.

Заслушав информацию заместителя мэра  города 
Йошкар-Олы Плотникова П.В. о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2011-2012 г.г., Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  РЕШИЛО:

Информацию      заместителя  мэра города Йошкар-Олы Плотникова П.В. 
о готовности  объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2011-2012 г.г.  принять к сведению.

Глава

городского округа

«Город Йошкар-Ола»                                                                   Л.Гаранин

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности объектов жилищно-коммунального

хозяйства  к отопительному сезону 2011-2012 годов

Подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону в городском округе «Город Йошкар-Ола» уделяется особое внимание. Процесс выполнения работ по подготовке объектов является непрерывным.

В марте-апреле 2011 года все предприятия жилищно-коммунального комплекса, учреждения городского округа «Город Йошкар-Ола» разработали и представили мероприятия по подготовке объектов к отопительному сезону 2011-2012 годов.

В 2011 году городскому округу «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2010 года № 655 «Об утверждении Правил предоставления субсидий бюджетам субъектов  Российской Федерации на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей» предоставлены субсидии на софинансирование  работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования в размере 64 308 тыс. руб. Заключены контракты с ООО «Техсервис»,  ОАО «Марий Эл Дорстрой», ОАО «Медведевоагродорстрой»,
 ГУ РМЭ «Марийскавтодор» на ремонт улиц Прохорова, Красноармейская, 
Л. Толстого, Зеленая, Мира, Я. Крастыня. По состоянию на 15 августа 2011 года закончены работы на ул. Зеленая, на остальных улицах работы ведутся.

## В 2011 году на ремонт дворовых территорий направлены финансовые средства в размере 135 млн. 389 тыс.руб.,  из них 128 млн.619 тыс.руб. из федерального бюджета и 6 млн. 770 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Дополнительно выделены финансовые средства  в размере 25 млн.руб. из республиканского бюджета.

## Проведен конкурс, составлены контракты на выполнение работ по ремонту дворовых территорий. К работе по асфальтирование дворовых территорий были привлечены подрядчики:

## ООО «Техсервис»

## ООО «Марийскавтодор»

## ООО «Дорожник»

## ООО «Марий Эл Дорстрой»

## ООО «Медведевоагродорстрой»

## По состоянию на 15 августа 2011 года  асфальтировано 162 822 кв.м.

Теплоснабжающие организации

1 ноября 2010 года был утвержден график остановки отопительных котельных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на текущий и капитальный ремонт в 2011 году.

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29 апреля 2011 года  №1043 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» к отопительному сезону 2011-2012 г.г.» утвержден состав комиссии для подготовки к отопительному сезону. Утверждены графики испытания тепловых сетей, выполнения профилактических работ.

Испытание тепловых сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии», ГУП РМЭ «СЖЭУ», ОАО «Энергия» было проведено с 31 мая по 4 июня 2011 года. Испытаний не выдержали 35 участков тепловых сетей, из них 14 участков потребительских.

Поврежденные участки тепловых сетей  были восстановлены 
в кратчайшие сроки. С 13 июня, согласно настоящего постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», потребителям была подана горячая вода.

Необходимо отметить, что 13 июня 2011 года горячая вода была подана 
не всем потребителям по причинам проведения капитального ремонта, реконструкции тепловых сетей, из-за отсутствия технической готовности 
и не предъявления тепловых узлов потребителями тепловой энергии ресурсоснабжающим организациям, а также задолженности за поставляемые коммунальные услуги. Вызывает тревогу выполнение работ по капитальному ремонту внутренних газопроводов в жилых домах постройки 70-80-х годов прошлого века. Так как в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» 
не предусмотрены средства на эти  цели.

В отопительный сезон 2010-2011гг. перерывов в тепло- и электроснабжение не было. Все структурные подразделения ТЭЦ-1 отработали качественно и надежно.

На всех объектах тепло- и электроснабжения проводится плановый ремонт  сетей, оборудования, зданий и сооружений, выполняются мероприятия по плану оргтехмероприятий (ОТМ) и инвестиционным программам.

На 22.08.2011г. выполнено ( с оформлением актов) :

план                       факт

-отопительные котельные ( объект )                             34                           21

-тепловые сети                    ( км )                                   197.7                       197.5

-ЦТП                                     ( объект)                            21                            13

-ТНС                                     ( объект )                           2                               2

-Электрические сети            ( км )                                 1549.9                      1000

- Трансформаторные подстанции ( шт )                       90                              55

-Капитальный ремонт котлов ( шт )                             32                             26

-Замена тепловых сетей        ( км )                                3.5                            2.2

-Капитальный ремонт эл/сетей ( км )                           9.3                            5.6

По плану  из запланированных 10,4 млн. руб. на 07.07.2011г. было освоено 7,0 млн.руб., в том числе выполнены полностью :

- замена сетевого насоса СЭ-800 на ТЭЦ-1;

- приобретение и монтаж механизма передвижения кран-балки на базе ЦЦР и С;

- выполнение стропильной кровли на ЦТП- 14:

- приобретение приборов и оборудования для химцеха, цеха тепловых сетей и эл.сетей;

- остальные мероприятия находятся в стадии завершения или в работе.

Ведется также большая работа по внедрению мероприятий по инвестиционным программам :

- выполнено 70% работ по замене водогрейного котла №1 типа ПТВМ-30 на котел КВГМ-50 на ТЭЦ-1;

- завершена реконструкция участка тепломагистрали М-1 по ул.Волкова—ул.Советская от ТК 111 до ТК 114 с увеличением диаметра до 500 мм протяженностью 490 м, в том числе 130м – бесканальная прокладка предызолированными трубами;

- ведутся работы по телемеханизации центральных тепловых пунктов (ЦТП) № 17,20,23 с переводом их с начала отопительного сезона на работу в автоматическом режиме;

- строятся по договорам подключения несколько участков т/сетей к вновь строящимся объектам, в т.ч. проведена большая работа по строительству т/сети Ду 500 в Заречной части города к объектам левобережья;

- завершаются работы по переводу ОК-10 (мкр «Тарханово») с угля на газообразное топливо (95 %);

- отопительные котельные ОК-33 (комбинат «Здоровье»)  и  ОК-11(д/дом 
в п.Куяр) переводятся в автоматический режим , выполнено более 60% объема работ;

-на теплоисточниках (ОК,ТЭЦ-1) ведутся работы по замене котельного 
и насосного оборудования;

- на более 80 ТП выполняются работы по монтажу АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета эл.энергии);

- продолжается телемеханизации РП, ТП и ПС;

- работы по реконструкции объектов эл.снабжения (ВЛ 0,4 кВ; КЛ 0,4 кВ; КЛ 6 кВ; ТП, РП и др.) ведутся с применением современных материалов и оборудования.

Проводится еще ряд мероприятий по реконструкции и строительству объектов тепло и электроснабжения, приобретению оборудования, приборов, машин и автотранспорта, необходимых для обеспечения качественного и надежного снабжения потребителей теплом  и электроэнергией.

За I полугодие 2011 года сумма инвестиций составила более 74.4 млн.руб.      Паспорт готовности предприятия к осенне-зимнему периоду 2011-2012гг. планируется получить к 15 сентября 2011 года.

На основании приказа Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» от 21.06.2011. №93 «О подготовке к прохождению ОЗП 2011-2012  энергообъектов Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии», в целях своевременной 
и качественной подготовки Йошкар-Олинской ТЭЦ-2  
к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г., для обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснабжения потребителей, разработан  «План мероприятий по подготовке оборудования, зданий и сооружений энергообъектов Филиала к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года».

Согласно данному плану:

- проведено обследование состояния пожарной безопасности зданий 
и сооружений ТЭЦ-2, маслонаполненных оборудований и кабельного хозяйства;

- опробованы дренчерные системы пожаротушения;

- проверены внутренние и наружные противопожарные водопроводы, работоспособность автоматики и состояния первичных средств пожаротушения.

Обеспечиваются мероприятия по подготовке персонала к работе в зимних условиях, а именно:

- комплектуются рабочие места обученным и аттестованным персоналом;

- выполняются планы работ с персоналом по вопросам профессиональной подготовки;

- разрабатываются противоаварийные тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низкой температуры наружного воздуха.

Проведена работа по обеспечению персонала средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, первичными средствами пожаротушения.
        В период подготовки к отопительному сезону 2011-2012 г.г. запланированы организация и проведение совместной противоаварийной тренировки с участием оперативного персонала ТЭЦ-2 и тепловых сетей.

В настоящее время ведется работа по обеспечению  нормативных запасов турбинного и трансформаторного масла, химических реагентов.  Нормативный запас резервного топлива – мазут, обеспечен в полном объёме.

Объём проделанного и планируемого ремонта основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-2  в рамках подготовки к ОЗП 
2011-2012 г.г.:

Основное оборудование:

- энергетические котлы

Выполнен средний ремонт котла ТПЕ–430А ст.№1.  10.07.2011

Выполняется текущий ремонт котла ТПЕ–430А ст.№2.  30.08.2011

- турбины

Выполнен текущий ремонт турбины Тп-115/125-130 ст.№2 с генератором ТФП – 110-2УЗ. 21.07.2011

Выполнен текущий ремонт турбины  ПТ-80/100-130/13 ст.№1 с генератором ТВФ – 110-2ЕУЗ. До 05.07.2011
Вспомогательное оборудование:

- механизмы

Выполнен ремонт 62 единиц насосного оборудования.

- электрооборудование  (эл. двигатели, трансформаторы)

Выполнен ремонт 70 единиц эл. двигателей и 5 трансформаторов.

- трубопроводы пара и горячей воды

Выполнен запланированный ремонт установок химводоочистки.

Выполнен запланированный ремонт тепловых сетей на площадке ТЭЦ-2.

Проведены гидравлические испытания.

Здания – сооружения:

Проводится плановая работа по утеплению зданий и сооружений.

- кровля главного корпуса

Выполнена реконструкция по замене кровли турбинного отделения.

В период с 26 по 30 сентября 2011 года комиссией с участием представителей филиала ТГК-5 ТЭЦ-2, Ростехнадзора, Мар. РДУ планируется проведение комплексной проверки готовности станции 
к прохождению ОЗП 2011-2012 г.г.

Котельная ОАО «Стройкерамика» отапливает  многоквартирные дома в Заречной части города Йошкар-Олы и проведены следующие виды работ:

- техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования паровых котлов №1, 3 и водогрейного котла №2;

- техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования химводоочистки, газового оборудования  и электрооборудования котельной.

Котельная готова к подаче тепловой энергии на отопление, паспорт готовности будет получен до 15 сентября 2011 года.

В котельной ГУП «СЖЭУ» проведены ремонт двух котлов, опрессовка тепловых сетей, внутренних трубопроводов, ревизия электрооборудования. Паспортизация котельной пройдет до 10 сентября 2011 года.

В котельной ОАО «Марбиофарм» проведены следующие работы:

-на сетях теплоснабжения произведена замена запорной арматуры в количестве 7 единиц;

- произведен  ремонт котла, 4 котла готовы к работе;

- произведена заменена сетевых насосов- 3 единицы;

- произведена  замена изоляции на тепловых сетях 200 метров;

- имеется в наличии резервное топливо  (мазут)- 112 тонн, в закупке-200 тонн;

-выполнен ремонт  котловых агрегатов.

Котельная ОАО «Марбиофарм» готова к отопительному периоду 2011-2012 г.г.

МУП «Водоканал»

На 1 августа 2011 года в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находится 931 пожарный гидрант, 296 водоразборных колонок, 391,7 км водопроводных сетей, принято за 1 полугодие 186 пог.м водопроводных сетей.

Канализационных сетей в хозведении МУП «Водоканал» находится 
345,11 км, принято за 1 полугодие 96 пог.м.

С целью бесперебойного водоснабжения предприятий и жителей города в зимний период на предприятии ведутся работы согласно разработанных мероприятий.

Идет подготовка к работе Арбанского водозабора – выполнен осмотр 
и необходимый ремонт запорной арматуры  артскважин:

- в связи с полным износом произведен демонтаж кирпичного павильона на скважине № 12, выполнено наращивание обсадной колонны Д=325 мм для последующей обвязки скважины;

- выполнен ремонт насосов марки 300 Д90 № 1 и № 5 на насосной станции II подъема Арбанского водозабора;

-выполнены работы по  замене расходомера на скважине № 4 на водозаборе «Савино» взамен вышедшего из строя.

Затрачено средств на выполненные работы около 120 т.р.

К концу периода предполагается выполнить следующие работы на сумму  
470 тыс.руб.:

- строительство павильона на скважине № 12;

- капитальный ремонт водопровода на водозаборе «Якимово».

С целью своевременной подачи качественной питьевой  воды потребителям на очистных сооружениях водопровода выполнены следующие работы на сумму 152,4 тыс. руб.:

- произведена промывка 6-ти горизонтальных отстойников и камер хлопьеобразования;

- выполнен ремонт 2-х хлоропроводов на вторичном хлорировании с целью устранения утечки гипохлорита натрия;

- выполнен ремонт гидроцилиндров на задвижках фильтровального зала;

- ревизия задвижки Д=400 мм на входе горизонтального отстойника № 6;

- чистка и промывка аванкамер насосной станции 1 подъема и чистка 8-ми сорозадерживающих сеток;

- заменена напорная задвижка Д=400 мм на промывном насосе насосной станции II подъема взамен вышедшей из строя;

- заменена задвижка на насосном агрегате № 3 на насосной станции второго подъема;

- установлен затвор Д=600 мм взамен вышедшей из строя задвижки на обводном водоводе возле резервуара чистой воды № 1;

- выполнена чистка, промывка и дезинфекция  резервуаров чистой воды;

- устранены аварии на водоводе Д=600 мм идущем на промзону;

- произведен ремонт напорной линии на насосном агрегате № 4 в здании электролизной установки (ГПХ).

Предполагается выполнить до конца периода работы на сумму 1200 тыс.руб.:

- замена водовода Д=600 мм протяженностью 200 пог.м.( 1 млн.руб.);

- замена теплоизоляции и восстановление антикоррозийного покрытия  теплотрассы на территории ОСВ.

Для безаварийной работы городских сетей водопровода ведется  подготовка основных водоводов и запорной арматуры на них.

- промыто 7,152  км тупиковых водопроводных сетей;

- проводится смазка и разгонка запорной арматуры в узловых колодцах 
и камерах;

-устранено 145 аварий на сетях водопровода;

- отремонтирована 91 водоразборная колонка;

- отремонтировано 86 пожарных гидрантов,48 задвижек, 66 водопроводных колодцев;

- заменено 1522 пог.м. ветхих водопроводных сетей.

Идет подготовка к работе водопроводных насосных станций подкачки.

Затрачено средств на подготовку сетей водопровода 3166,8 тыс. руб.

Будет еще освоено средств до конца периода  около 900 тыс.руб.

С целью повышения надежности работы электрооборудования в осенне-зимний период в электроцехе выполнены работы согласно мероприятий по подготовке к зиме на сумму 314,2 тыс.руб.:

- проведена ревизия и ремонт эл.печей на всех объекта;

- выполнен необходимый ремонт уличного освещения  на очистных сооружениях канализации и производственной базе;

- выполнена ревизия коммутационной аппаратуры на водопроводных насосных станциях подкачки холодной воды, на первом  и втором подъеме речного водозабора, насосной станции II подъема Арбанского водозабора, насосной станции;

- проведена ревизия аккумуляторных батарей резервного питания стационарных радиостанций.

Необходимо произвести работы  по ремонту электрооборудования до конца периода на сумму 217,3 тыс.руб.

В целях оперативного устранения аварийных ситуаций  ведется подготовка  спецтехники в автотранспортном участке, затрачено средств 275 тыс.руб.Ж:

- отремонтирован двигатель трактора ДТ-75;

- подготовлен к работе 1 сухопарник;

- отремонтировано 2 трактора Т-170;

- проведено техническое обслуживание 1 передвижной электростанции.

До конца периода будут выполнены работы по ремонту спецтехники на сумму 280 тыс.руб.:

- 1 трактор Т-170;

- экскаватор ЕК-14;

- 1 трактор ДТ-75.

Для стабильного канализования города и безаварийной работы сетей канализации ведутся работы по ремонту сетей и канализационных насосных станций:

- устранено 12 аварий на сетях канализации;

- отремонтировано 146 канализационных колодцев;

- заменено 82 п.м. ветхих сетей канализации.

- проведена механическая чистка сетей – 38 896 п.м.

- проведен профилактический осмотр насосов и запорной арматуры на 11 канализационных насосных станциях;

- выполнена профилактика тепловых узлов на КНС №2 и КНС № 5;

- проведен капитальный ремонт с заменой насосного оборудования КНС «Звездный» и «Семеновка-1».

Сумма затрат  составила  1712,0 тыс. руб.

До конца периода будут проведены работы на сумму 300 т.р.:

- по установке контрольно-смотровых колодцев на напорном коллекторе от ул. Интернатская до КНС «Овощевод»;

- по установке приборов телеметрии на КНС «Школа № 12», «Школа № 17», «Строителей, 84б», «Семеновка-1»;

- ремонту ограждений КНС «Семеновка-3,5», «Савино», «Звездный», КНС 
№ 2.

Для  бесперебойной работы объекта и качественной очистки принимаемых стоков ведется капитальный ремонт канализационных  сооружений:

- изготовлен илопровод с  отводами к вторичным отстойникам 2-линии биологической очистки на сумму 673,.0 тыс.руб.;

- выполнен ремонт песколовок и первичных отстойников (механическая очистка), произведен монтаж вентиляции в здании решеток, выполнена замена гидростанции решетки РГД на сумму  299,5 тыс.руб.;

- смонтировали и обвязали паровой калорифер в здании решеток  на сумму 850 тыс.руб

Выполнены аварийно-восстановительные работы по Комплексу обработки осадка на общую сумму 179,3 тыс.руб.:

- ремонт фильтр-пресса № 1,2,3.

- ремонт транспортера.

- ремонт сгустителя, замена ленты на сгустителе и на фильтр-прессах.

- демонтаж системы подачи воздуха и тех.воды на камере промывки осадка.

- ремонт насосов камеры промывки осадка.

Всего было затрачено средств в сумме 2001,8 тыс.руб.

Предстоит выполнить до конца периода работы на сумму  около 
330 тыс.руб.:

- заменить вышедший из строя участок теплотрассы Д=76 мм длиной 120 п.м.;

- произвести частичный ремонт изоляции магистральной теплотрассы;

- капитальный ремонт кровли цеха КОО;

- выполнить ремонт водопроводных и канализационных колодцев на территории ОСК;

- остекление и утепление производственных помещений.

Ведется лабораторный контроль за качеством подаваемой питьевой воды согласно Рабочей программы.

Все мероприятия будут выполнены до начала отопительного сезона 2011-2012 годов.

МП «Троллейбусный транспорт»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов предприятия к работе в зимних условиях 2011-2012 годов были разработаны организационно-технические мероприятия, в которых учтены недостатки прошлых лет.

На балансе предприятия находятся 2 ед. котельных, суммарная мощность которых – 6,568 Гкал/час. Вся тепловая система разделена на три тепловые сети:

- Тепловая сеть №1 – обеспечивает горячей водой прилегающий жилой сектор: два общежития предприятия по ул. Водопроводная, 89 и Вавилова, 30, общежитие МУП «РЭОиНФ» по ул. Вавилова, 28, два жилых дома ЖЭУК «Центральная» по ул. Водопроводная, 91 и Вавилова. 26.

- Тепловая сеть №2 – обеспечивает отопление части производственных объектов предприятия.

- Тепловая сеть №3 – обеспечивает отопление объектов выше указанного жилого сектора и части производственных объектов предприятия.

Для подготовки котельных предприятия к отопительному сезону разработан план мероприятий. В соответствии с этим планом проводилась подготовка котельных и теплосетей предприятия: ревизия и ремонт оборудования котельных с частичной заменой арматуры, наружный и внутренний осмотр котлов с последующим освидетельствованием, ремонт обмуровок, осмотр и очистка газоходов с составлением актов, опрессовка всех котлов, замена чугунных секций на двух котлах, ревизия и ремонт электрооборудования котельных, госповерка приборов учета потребления газа, КИП и приборов автоматики, управления газовой аппаратуры. Также проведена подготовка бойлерной к работе в осенне-зимний период: ревизия и ремонт насосов, промывка скоростных водоподогревателей; фильтров с последующей опрессовкой; осмотр и частичный ремонт теплоизоляции емкости 36 м3; обслуживание приборов автоматики и КИП. В июне-июле т.г. проведены промывка и гидравлические испытания наружных и внутренних сетей отопления и ГВС. Работы по теплоизоляции наружных тепловых сетей в стадии завершения.

В апреле т.г. произведены режимно-наладочные работы водогрейных котлов «Энергия-3» с оформлением режимных карт.

Котельная №2, работающая на нужды горячего водоснабжения прилегающего жилого сектора, подготовлена к отопительному сезону 
и с 15 июня т.г. пущена в эксплуатацию.

Необходимыми инструкциями, документацией согласно требованиям Правил безопасности  в газовом хозяйстве котельные укомплектованы полностью. С операторами котельных в июле-августе т.г. проведены занятия по 12-часовой программе по правилам эксплуатации газифицированных котельных с последующим приемом зачетов.

На обе котельные оформляются Паспорта и Акты готовности, плановая паспортизация котельных с участием гос. инспектора Управления Ростехнадзора по РМЭ – 25 августа т.г.

На газопотребление в текущем году установлены лимиты, согласованные с ООО «Марийскрегионгаз».

На балансе предприятия числятся 141 троллейбус, из которых 135 ед. отработали установленный срок эксплуатации – 10 лет, 102 троллейбуса эксплуатируются уже более 20 лет, 129 троллейбусов имеют эксплуатационный пробег более 1 млн. км при норме пробега 600 тыс. км. В соответствии  с «Руководством по подготовке предприятий ГЭТ к работе в зимних условиях» и «Правилами технической эксплуатации троллейбуса» с 1 сентября т.г. будет проводиться полугодовой технический  осмотр троллейбусов. Проведены ревизия и ремонт крыш троллейбусов, печей салона и кабины водителя, продувка пневмосистемы подвижного состава. Печи кабины водителя и салона проревизированы и по наступлению холодов будут установлены на троллейбусы. На сегодняшний день произведен капитальный ремонт 10 троллейбусов с заменой кузова, высоковольтных жгутов, ревизией механического, пневматического и электрического оборудования.

На балансе предприятии находится 11 тяговых подстанций общей мощностью 25200 кВт, контактная сеть протяженностью 112,09 км 
(в однопутном исчислении), кабельные линии постоянного тока 52,099 км, переменного тока  31,970 км. На всех подстанциях проведена ревизия, ремонт РУ и агрегатов, в августе т.г. будут проводиться испытания В\В кабелей, силовых трансформаторов и шкафов повышенным напряжением с оформлением протоколов. Также проводятся работы по подготовке контактной сети троллейбуса к работе в ОЗП, два раза в месяц комиссионно проводятся осмотры контактной сети, выявленные замечания и дефекты включаются в план работы ремонтных бригад и своевременно устраняются. Проводятся работы по замене изношенного контактного провода и дефектных опор контактной сети. С начала года по настоящее время заменены 1,160 км изношенного провода 
и 10 дефектных опор контактной сети на улицах города, покрашены 230 опор КС. Сезонная регулировка натяжения контактной сети будет произведена 
с наступлением устойчивых низких температур окружающего воздуха в октябре-ноябре т.г.

К работе в осенне-зимний период своими силами проводятся работы по ремонту кровель зданий и сооружений предприятия. В июне-июле т.г. произведен частичный ремонт «унифлексом» кровель тяговых подстанций №3; 5; 9; 14; токарного участка №2; столовой; ремонт кровли шиномонтажного и вулканизаторного участков, маслосклада металлочерепицей. В августе т.г. начаты работы по ремонту кровли центрального склада.

Работы по подготовке имеющегося на балансе предприятия двух общежитий по ул. Водопроводная, 89 и Вавилова, 30 в стадии завершения. После опрессовки тепловых сетей будут произведены частичная замена трубопровода тепловых сетей и запорной арматуры, не выдержавших испытания.

Подготовка котельных и теплосетей, объектов и сооружений к отопительному сезону проводились за счет собственных средств предприятия, финансовые средств из городского и республиканского бюджета централизованно не выделялись.

Закончена работа по подготовке имеющего автотранспорта и снегоуборочной техники к работе в осенне-зимний период

Укомплектованность специалистами, ремонтным и обслуживающим персоналом – 100%.

До 1 октября т.г. запланировано проведение инструктивных занятий по особенностям работы в осенне-зимний период с обслуживающим персоналом тяговых подстанций и контактной сети, водительским, кондукторским и диспетчерским составом службы движения, работниками транспортного участка и службы депо.

Предприятие готово к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.

МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства муниципального образования «Город Йошкар-Ола»

Муниципальным предприятием «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» согласно утвержденным мероприятиям на подготовку к отопительному сезону 2011-2012 гг. проведены следующие работы:

Промывка систем отопления на банях №2, №3, №4, № 5; ремонт тепловых сетей и тепловых узлов, опрессовка тепловой системы на банях №2, №3, №4, № 5,  производственной базе; сдача на госповерку КИП, счетчиков воды на банях № 2, №3, №5; монтаж котельной производственной базы; ремонт бань № 2, № 3; ремонт измерительной аппаратуры по газу на бане №3. На выполненные работы затрачено около 700 тыс. руб. собственных  средств.

В августе - сентябре месяце планируется провести следующие работы:

Сдача тепловых узлов инспектору ТЭЦ-1 на банях № 2, №3, №5; работы по утеплению оконных и дверных проемов на всех объектах; ревизия и чистка канализационных колодцев на банях № 2, № 4, № 5; частичный ремонт кровель на всех банях; ремонт бани № 4; промывка системы отопления на производственной базе. Затраты составили около 255 тыс.руб.

МП «Жилсервис»

Подготовлена производственная база и готовится автотранспорт и спецтехника для эксплуатации в осенне-зимних  условиях.

МП «Лифтовое хозяйство»

Подготовлена производственная база, машинные отделения лифтов, автотранспорт.

Проводятся работы по капитальному ремонту, замене лифтов 15  в двух многоквартирных домах: бул. Чавайна, 10 и ул. Вознесенская, 36. Произведен демонтаж всех лифтов. Ведутся работы по монтажу лифтов в  количестве 11 ед.

МУП «Город»

6 июня 2011 года администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» принято постановление №1439 «О подготовке строительно-дорожной техники в целях эксплуатации муниципальных автомобильных дорог и улиц городского округа «Город Йошкар-Ола» в зимний период 2011-2012 годов», согласно которому осуществляется подготовка объектов автотранспорта, специализированной коммунальной и строительно-дорожной техники к осенне-зимнему сезону 2011-2012 годов.  Подготовка специализированной техники и объектов благоустройства ведется согласно плану. Количество техники, привлекаемой для механизированной уборки территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» 39 ед., из них подготовлено 24 ед. На оставшихся 15 ед. спецтехники планируется провести работы по смене спецоборудования для работы в осенне-зимний период в сентябре-октябре 2011 года.

Участком текущего ремонта и содержания дорог выполнены следующие виды работ:

| - ямочный ремонт проезжей части асфальтобетонной смесью | - 8115,8 м2 |
| --- | --- |
| - ямочный ремонт проезжей части щебнем | - 7713,4 м2 |
| - очистка колодцев ливневой канализации от грязи и ила | - 622 шт |

Ремонт проезжей части улиц асфальтобетонной смесью выполнен на улицах Соловьева, Лобачевского, Эшпая, Крылова, Й. Кырля, Анциферова, К.Либкнехта, Советская, Красноармейская, Мира, пр.Гагарина, б.Победы и др.

Ремонт проезжей части щебнем выполнен на улицах Суворова, Прохорова, К.Маркса, Строителей, Красноармейская, Комсомольская, Я.Эшпая, П.Курсантов, Й.Кырля, Кирова, Халтурина, К.Либкнехта, Дружбы, Луначарского, Васильева и др.

Разметка дорожного покрытия проезжей части выполнена на улицах Успенская, Кремлевская, Ленинский проспект, перекресток Ленинский проспект-Гагарина, Ленинский проспект – Машиностроителей, улиц Советская, Панфилова, и проспекте Гагарина.

Ремонт колодцев ливневой канализации выполнен по улицам Соловьева, Машиностроителей, площади Революции, перекрестке ул.Эшпая – Коммунистическая.

Очистка колодцев ливневой канализации от грязи и ила выполнена по улицам Панфилова, Первомайская, Суворова, Кремлевская, Советская, Хасанова, Машиностроителей, Петрова, В.Интернационалистов, Красноармейская, К.Либкнехта, Эшкинина, Кирова, Панфилова, Яналова, по Ленинскому проспекту, проспекту Гагарина, б. Чавайна.

Предприятие готово к работе в осенне-зимних условиях.

Жилищно-эксплуатационные управляющие компании

На обслуживании находятся 1928 многоквартирных домов, общей площадью 4823,32 тыс. кв. м:

- 22 многоквартирных домов – непосредственное управление домами;

- 457 многоквартирных домов – ТСЖ;

- 1449  многоквартирных домов – управляющие компании.

В 2011 году в рамках реализации федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» №185-ФЗ от 21.07.2007 года принята муниципальная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Выделены финансовые средства из федерального бюджета в размере 14 174,787 тыс.руб., бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в размере 7 152, 713 тыс.руб. Финансовые средства из бюджетов всех уровней на проведение работ по капитальному ремонту выделяются при условии софинансирования работ собственниками помещений многоквартирных домов в размере не менее 5% от стоимости капитального ремонта. Доля собственников помещений многоквартирных домов составляет 1 122,5 тыс.руб.

Справочно сообщаю, что   за 2008-2010 г. из ГК- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  на проведение капитального ремонта многоквартирных домов было выделено финансовых средств:

в 2008 году  - 109 млн.руб

в 2009 году – 325 млн.руб.

в 2010 году – 49 млн.руб.

в  2011 году -   всего 14 млн.руб.

Из-за ограниченности финансовых  средств в программу включены два высотных многоквартирных дома, в которых ведутся работы по замене лифтового оборудования и ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой коллективных приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2011-2012 годов выполнено:

- промывка системы отопления и горячего водоснабжения  1312 домах;

- проведена опрессовка системы отопления – 1276 домах;

- ревизия запорной арматуры отопления и горячего водоснабжения в 1256 домах;

- ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения в 781 домах;

- отремонтировано 26 печей в домах с печным отоплением;

- в рамках текущего ремонта отремонтировано кровель 48 906 кв.м., затраты на проведение текущего ремонта составили 23 422,6 тыс.руб.;

- отремонтировано входов в подъезды, на чердак в 81 доме;

- отремонтировано отмосток  в  19 домах или 46,4 кв.м.;

- отремонтировано подъездов 107 ед.;

- заготовлено песка – 289 куб.м.;

- устройство козырьков на сумму 98,4 тыс.руб.;

- техническое обслуживание электроплит на сумму 375,6 тыс.руб.;

- ремонт   внутридомовых инженерных систем на сумму 1947,2 тыс.руб.);

- проведена дератизация мусорокамер, подвалов на сумму 163,9 тыс.руб.;

- проверка дымоходов и вентканалов - 401,9 тыс.руб.;

- ремонт внутридомовых инженерных систем – 5500,6 тыс.руб. и т.д.

Анализируя выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2011-2012 годов, необходимо сделать выводы, что объекты жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» к началу отопительного сезона  готовы.

И.о. начальника отдела координации

городского хозяйства                                                                  В.А. Коржавин