ОТЧЕТ

о выполнении целевой долгосрочной программы

«Наш двор» на 2008-2010 г.г.

за 1 полугодие 2010 года

Таблица 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

за 1 полугодие 2010 года

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе в 2010 г. тыс.руб. | Достигнуто в 1 полугодии 2010 тыс.руб. | Отклонение | Оценка в баллах |
| Благоустройство дворовых территорий | Управление городского хозяйства | тыс.руб. | 11 900 | 3409 | -8491 | 29% |
|  |  | кв.м. | 27469 | 9940,9 | -17528,1 | 36% |

Таблица 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

в 2008-2010 годах

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 |  |
| Благоустройство дворовых территорий | тыс.руб. | 10993 | 20550 | 3409 | 11900 | 0 |
|  | кв.м. | 22932 | 48514,46 | 9940,9 | 26000 | 0 |

Начальник

финансового управления администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                                 В.В.Васильев

Начальник

отдела экономики администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                               С.С. Якимович